|  | T.C. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Kesin hesap işlemi) İş Akış Şeması |
| --- | --- |
| İşlem / İş Akışı | Sorumlular | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
|  | 1-Denetim görevlileri 2-Kabul Komisyonu | Sözleşme konusu işin geçici kabulünün ya da kabulünün yapılmasından sonra denetim görevlilerince ya da kabul komisyonunca kesin metraj ve hesapların hazırlanmasına başlanılır hizmet işlerinde 60 gün yapım işlerinde ise 6 ay içerisinde idareye teslim edilmesi |  |
|  | 1-Denetim görevlileri 2-Kabul Komisyonu | Sözleşme konusu işin hizmet işleri kapsamında olması durumunda 60 gün yapım işleri kapsamında olması durumunda ise 6 ay içerisinde hazırlanan kesin metraj ve hesaplar idareye teslim edilmesi | Kesin metraj ve hesaplar |
|  | 1-İlgili Teknik Personel | Teslim edilen kesin metraj ve hesapların ilgili personelce incelenerek gerekli görülen düzeltmelerin yapılması ve hizmet işlerinde 60 gün yapım işlerinde 6 ay içerisinde harcama yetkilisinin onayına sunulması | Onay yazısı |
|  | 1-Daire Başkanı | Onaya gönderilen kesin metraj ve hesapların harcama yetkilisince onaylanması ya da gerekli görülen değişikliklerin yapılması için inceleme görevini yerine getiren ilgili personele gönderilmesi |  |
|  | 1-Denetim görevlileri | Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra en çok 30 gün içerisinde yapı denetim görevlilerince kesin hakediş raporunun düzenlenmesi | Kesin hakediş raporu |
| MEVZUAT: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 40.maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 50. maddesi |
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |

# Text boxes

Denetim görevlileri ya da kabul komisyonunca kesin metraj ve hesapların hazırlanması

Hazırlanan kesin metraj ve hesapların idare teslim edilmesi

Hayır

Teslim edilen kesin metraj ve hesapların incelenerek onaya sunulması

Evet

Kesin metraj ve hesaplar uygun mu?

Kesin hakediş raporunun düzenlenmesi